זהו מסמך ריכוז ידע (Knowledge Base) המאגד את כל המידע מהדיון שלנו. המסמך בנוי כדי לשמש אותך כבסיס לעבודה מול ליאת מלכה, מול משקיעים פוטנציאליים ומול מפעלי הייצור.

מסמך ידע: מיזם היגיינה חכמה – מכשיר ניקוי והרטבה אוטומטי

1. תיאור עסקי ותמצית המוצר

- המוצר: מכשיר חשמלי (מופעל סוללות) המותקן בחדר הרחצה, המנפק נייר טואלט באורך מותאם אישית (0-30 ס"מ) בלחיצת כפתור.

- בידול טכנולוגי: המכשיר כולל מערכת מתזים פנימית המאפשרת ניפוק נייר יבש (כפתור א') או נייר לח (כפתור ב') על ידי התזת נוזל היגייני ייעודי על הנייר בזמן היציאה.

- מודל עסקי: "Razor & Blades" (מכונת גילוח וסכינים). המכשיר נמכר במחיר נגיש (כ-100 ש"ח) כדי ליצור חדירה מהירה לשוק, בעוד הרווח המרכזי מבוסס על "Lock-in" של מתכלים (גלילי נייר ייחודיים ונוזל ייעודי) שרק הם מתאימים למכשיר.

2. ניתוח שוק ופוטנציאל אימוץ (GTM Strategy)

| שוק | פוטנציאל אימוץ | רציונל |
| --- | --- | --- |
| ישראל | גבוה (15-20%) | פותר את בעיית הסתימות ממגבונים לחים. קל להפצה דרך רשתות מקומיות (סנו/חוגלה). |
| ארה"ב | גבוה מאוד (8-10%) | שוק ענק באמזון. מוצר Impulse Buy אידיאלי לשוכרי דירות שרוצים חוויית בידה ללא אינסטלציה. |
| אירופה | בינוני-גבוה (10%) | מודעות גבוהה להיגיינה ואיכות סביבה (מתכלה). |
| יפן/קוריאה | נמוך-בינוני (3-5%) | שוק רווי בבידה הייטקי; המוצר ישמש כפתרון Low-cost זול. |

3. עלויות ותמחור (הערכה)

- מחיר מכשיר לצרכן: 100 ש"ח ($25-27).

- מחיר מתכלים (מארז): 40 ש"ח למארז גלילים (עלות ייצור מוערכת: 15 ש"ח).

- חלוקת רווחים: 50% מהמחיר לצרכן מיועד למפיץ/קמעונאי.

- אסטרטגיית ייצור: ייצור מכשירים במרכז אחד (סין/ויאטנם) וייצור נייר ונוזל בקרבת שוק היעד (איטליה, טורקיה, ישראל) לחיסכון בלוגיסטיקה ומיסוי.

4. תכנון זמנים ושלבי פרויקט (Roadmap)

| שלב | פעילות מרכזית | משך זמן מוערך |
| --- | --- | --- |
| שלב 1: פיתוח ואב-טיפוס | אפיון מוצר, שרטוטים הנדסיים, אב-טיפוס גמור. | 4-5 חודשים (המצב הנוכחי) |
| שלב 2: הנדסה ותבניות | ייצור תבניות הזרקה (Tooling), סגירת פורמולת נוזל ומפעל נייר. | 6 חודשים |
| שלב 3: תקינה (Certification) | אישורי משרד הבריאות (נוזל), תקני בטיחות סוללה וחשמל (CE, FDA). | 3-4 חודשים |
| שלב 4: ייצור פיילוט (Beta) | ייצור סדרה מוגבלת (1,000 יח') לבדיקה בשוק הישראלי. | 2 חודשים |
| שלב 5: השקה עולמית | שיווק באמזון (ארה"ב) והפצה קמעונאית בישראל. | חודש 18 ואילך |

5. דגשים לביצוע מול הליווי המקצועי (ליאת מלכה)

במסגרת התשלום השני (20,000 ש"ח), יש לוודא קבלת התוצרים הבאים:

- תיק הנדסי מלא: שרטוטים (Step files) לייצור, רשימת רכיבים (BOM).

- מנגנון הגנה (Proprietary Lock): פתרון טכני המונע שימוש בנייר טואלט סטנדרטי במכשיר.

- אפיון נוזל ותקינה: פורמולה מאושרת דרמטולוגית ומתאימה למתזים (שלא תסתום אותם).

- חיבור למפעלים: הצעות מחיר חתומות ממפעלי נייר (טורקיה/איטליה/ישראל) המוכנים לייצר את הגליל הייחודי.

- אפיון סוללה ואטימות: הבטחת עמידות המכשיר ללחות (תקן IPX4 לפחות).

6. סיכונים ואתגרים מרכזיים

- חינוך שוק: לשכנע לקוחות לעבור לנייר "ייחודי" במקום לקנות בסופר.

- לוגיסטיקה של נייר: מוצר נפחי שתופס מקום במחסנים; מחייב ייצור מקומי.

- תחרות: סיכון להעתקה סינית אם אין פטנט רשום על המנגנון הייחודי של הגליל.

- תחזוקה: הבטחת חוויית משתמש שבה הסוללה מחזיקה זמן רב והמכשיר אינו דולף.

מה השלב הבא שתרצה שאבצע?

- האם תרצה שאכין מצגת "מעלית" (Elevator Pitch) קצרה למשקיעים?

- האם תרצה שאנסח שאלון טכני מפורט לשלוח לליאת כדי לוודא שכל הקצוות ההנדסיים סגורים?